BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/ NHÓM

Tên lớp: 20252IT6070002              Khóa: K18

Họ và tên sinh viên (nếu cá nhân thực hiện): Không áp dụng.

Tên nhóm: Nhóm 03

Tên chủ đề: Nghiên cứu, xây dựng mô hình mạng an toàn cho Công ty CP kỹ thuật Hòa Phát

| Tuần | Người thực hiện | Nội dung công việc | Kết quả đạt được | Kiến nghị với giảng viên hướng dẫn (nêu những khó khăn, hỗ trợ từ phía giảng viên,… nếu cần) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vượng | 1.1. Tổng quan về An ninh mạng: trình bày khái niệm, vai trò với doanh nghiệp, các nguy cơ phổ biến và nguyên tắc bảo vệ hệ thống mạng. | Hoàn thành mục 1.1; làm rõ được tầm quan trọng của an ninh mạng và định hướng liên hệ với mô hình doanh nghiệp Hòa Phát. | Không |
|  | Thuỷ | 1.2. Các kiến thức cơ sở: tìm hiểu an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu, phân quyền truy cập và yêu cầu bảo mật trong doanh nghiệp. | Hoàn thành phần cơ sở về an toàn thông tin; chọn lọc được các nội dung cần dùng cho mô hình mạng an toàn. | Không |
|  | Hoàng | 1.2. Các kiến thức cơ sở: trình bày mạng máy tính, mô hình Client-Server, thiết bị mạng, giao thức và các dạng tấn công thường gặp. | Hoàn thành phần cơ sở về mạng máy tính và tấn công mạng; nội dung có thể dùng làm nền cho các chương sau. | Không |
|  | Khang | Phân công nhiệm vụ , thực hiện làm phần 1.3. Nội dung nghiên cứu: nêu lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi và yêu cầu xây dựng mô hình mạng cho công ty. | Hoàn thành khung nội dung 1.3; bám sát yêu cầu phân vùng mạng, bảo vệ Server, Wi-Fi khách và khu vực quản trị. | Không |
|  | Quang | 1.3. Nội dung nghiên cứu: bổ sung hướng triển khai, bảng VLAN đề xuất, chính sách truy cập và kết quả dự kiến. | Hoàn thiện nội dung 1.3; thống nhất được hướng triển khai và các bảng phục vụ phần mô hình thực nghiệm. | Không |
| 2 | Quang | 2.1. Mô hình mạng an toàn: tìm hiểu khái niệm, các vùng mạng, thành phần chính và công nghệ hỗ trợ như Firewall, VLAN, VPN, IDS/IPS. | Hoàn thành mục 2.1; xác định được các thành phần và công nghệ cần dùng trong mô hình mạng an toàn. | Không |
|  | Vượng | 2.2. Các mô hình mạng an toàn trong doanh nghiệp: tìm hiểu mô hình phân cấp, DMZ, phân vùng VLAN và kết nối từ xa an toàn. | Hoàn thành mục 2.2; lựa chọn được các mô hình phù hợp để tham khảo khi xây dựng mạng cho doanh nghiệp. | Không |
|  | Thuỷ | 2.3. Mô hình mạng an toàn cho công ty: xây dựng cấu trúc cơ bản, phân vùng LAN/DMZ/Internet và các thành phần chính. | Hoàn thành phần cấu trúc mô hình 2.3; xác định được khu vực phòng ban, Server, DMZ, Internet và quản trị. | Không |
|  | Hoàng | 2.3. Mô hình mạng an toàn cho công ty: mô tả cách thức hoạt động, ứng dụng, luồng truy cập và bảng phân hoạch địa chỉ IP. | Hoàn thành phần mô tả hoạt động của mô hình; liên hệ được với nhu cầu sử dụng mạng và bảo vệ dữ liệu công ty. | Không |
|  | Khang | Phân công nhiệm vụ, tổng hợp và làm file báo cáo. Thực hiện phần 2.4. Thực nghiệm mô hình mạng an toàn: giới thiệu Cisco Packet Tracer và xác định mục tiêu của hệ thống thực nghiệm. | Hoàn thành phần đầu mục 2.4; xác định rõ công cụ mô phỏng và các mục tiêu kiểm tra kết nối, VLAN, Server, mạng khách. | Không |
| 3 | Khang | Thực hiện kịch bản kiểm thử tổng thể mô hình mạng an toàn: kiểm tra VLAN, định tuyến liên VLAN, truy cập Server, Wi-Fi Guest, ACL và vùng quản trị hệ thống. | Hoàn thành kịch bản kiểm thử tổng thể; xác định được các tình huống kiểm tra gateway, Server, Wi-Fi Guest và PC Admin để đánh giá toàn bộ mô hình. | Không |
| 3 | Hoàng | Xây dựng kịch bản kiểm tra an toàn vùng DMZ và khả năng phục vụ Web Server; kiểm tra luồng truy cập Web từ Internet/LAN và chặn DMZ truy cập LAN. | Hoàn thành kịch bản kiểm thử DMZ và Web Server; làm rõ yêu cầu Web Server phục vụ đúng dịch vụ nhưng không được truy cập ngược vào mạng nội bộ. | Không |
| 3 | Quang | Xây dựng kịch bản phân chia mạng bằng VLAN và kiểm soát truy cập bằng ACL; bổ sung kiểm tra Firewall/IDS nhằm phát hiện truy cập trái phép. | Hoàn thành kịch bản VLAN, ACL và kiểm tra truy cập nội bộ; xác định được các trường hợp cho phép/từ chối giữa các phòng ban và Server. | Không |
| 3 | Thuỷ | Xây dựng kịch bản kiểm tra phân vùng mạng Internet - DMZ - LAN và chính sách tường lửa ASA; kiểm tra Internet, DMZ, LAN theo các luồng truy cập. | Hoàn thành kịch bản phân vùng mạng; xác định rõ luồng Internet vào DMZ, chặn Internet vào LAN, chặn DMZ vào LAN và cho phép LAN truy cập tài nguyên cần thiết. | Không |
| 3 | Vượng | Xây dựng kịch bản kiểm tra VPN Site-to-Site và an ninh cổng mạng vật lý; kiểm thử truy cập từ công trường, Port Security và DHCP Snooping. | Hoàn thành kịch bản VPN và an ninh lớp truy cập; xác định được cách kiểm tra đường hầm IPsec, chặn thiết bị lạ và ngăn DHCP giả mạo. | Không |
| 4 | A B C D E | Công việc 1 Công việc 2 Công việc 3 Công việc 4 Công việc 5 |  |  |
| 5 | A B C D E | Công việc 1 Công việc 2 Công việc 3 Công việc 4 Công việc 5 |  |  |

Ngày …. tháng …. năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN/NHÓM

- Thông tin chung

- Tên lớp: 20252IT6070002    	Khóa: K18

- Họ và tên sinh viên (nếu giao phiếu học tập cá nhân):  Không áp dụng

- Tên nhóm: Nhóm 03

- Họ và tên thành viên trong nhóm: Ngô Văn Khang(Nhóm trưởng)

Nguyễn Văn Hoàng

Bùi Văn Quang

Nguyễn Văn Thủy

Vũ Thế Vượng

- Nội dung học tập

- Tên chủ đề: Nghiên cứu, xây dựng mô hình mạng an toàn cho Công ty CP kỹ thuật Hòa Phát

- Hoạt động của sinh viên trong 3 tuần đầu thực hiện bài tập lớn:

- Hoạt động/ Nội dung 1: Nghiên cứu Chương 1 gồm tổng quan an ninh mạng, kiến thức cơ sở và nội dung nghiên cứu của đề tài.

- Hoạt động/ Nội dung 2: Nghiên cứu các phần đầu Chương 2 gồm mô hình mạng an toàn, mô hình mạng doanh nghiệp, mô hình đề xuất cho công ty và mục tiêu thực nghiệm bằng Cisco Packet Tracer.

- Hoạt động/ Nội dung 3: Viết báo cáo tổng kết …

- Sản phẩm nghiên cứu (Bản thuyết minh, bài thu hoạch, mô hình, sơ đồ, bản vẽ, trang website, bài báo khoa học …)

- Bản thảo Chương 1 và các mục đầu Chương 2 theo nhiệm vụ đã phân công.

- Các bảng phục vụ báo cáo: phân chia VLAN, chính sách bảo mật và mục tiêu thực nghiệm.

- Dàn ý mô hình mạng an toàn làm cơ sở cho phần mô phỏng ở các tuần sau.

- Các kịch bản kiểm thử tuần 3 theo từng thành viên, làm cơ sở cho phần mô phỏng và đánh giá kết quả thực nghiệm.

- Nhiệm vụ học tập

- Hoàn thành Bài tập lớn theo đúng thời gian quy định (từ ngày 11/05/2026 đến ngày 14/06/2025)

- Báo cáo sản phẩm nghiên cứu theo chủ đề được giao trước giảng viên và những sinh viên khác

- Học liệu thực hiện Bài tập lớn

- Tài liệu học tập:

[1]. Giáo trình An ninh mạng, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Công nghiệp Hà Nội.

[2]. Cisco Networking Academy, Introduction to Networks và Switching, Routing, and Wireless Essentials.

[3]. William Stallings, Network Security Essentials: Applications and Standards, Pearson.

[4]. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cisco Packet Tracer trong mô phỏng mạng doanh nghiệp.

-[5]. Nguyễn Xuân Dũng, Bảo mật thông tin - Mô hình và ứng dụng, NXB Thống kê.

- Phương tiện, nguyên liệu thực hiện Bài tập lớn:

- Máy tính cá nhân/laptop

- Phần mềm Cisco Packet Tracer

- Tài liệu bài giảng, mẫu báo cáo và tài liệu tham khảo trên Internet.

- Công cụ trao đổi nhóm Zalo

- Sơ đồ mô hình, bảng VLAN và bảng chính sách truy cập dùng cho phần thực nghiệm.

BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/ NHÓM

Tên lớp: 20252IT6070002          Khóa: K18

Họ và tên sinh viên (nếu cá nhân thực hiện): Không áp dụng.

Tên nhóm: Nhóm 03

Tên chủ đề: Nghiên cứu, xây dựng mô hình mạng an toàn cho Công ty CP kỹ thuật Hòa Phát

| Tuần | Người thực hiện | Nội dung công việc | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vượng | 1.1. Tổng quan về An ninh mạng: khái niệm, vai trò, nguy cơ và nguyên tắc bảo vệ mạng doanh nghiệp. | Tra cứu tài liệu, chọn ý chính trong báo cáo và viết theo hướng khái quát, có liên hệ với doanh nghiệp. |
|  | Thuỷ | 1.2. Kiến thức cơ sở: an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu, phân quyền và yêu cầu bảo mật. | Tổng hợp tài liệu môn học, rút ra các ý nền tảng phục vụ phần thiết kế mô hình mạng an toàn. |
|  | Hoàng | 1.2. Kiến thức cơ sở: mạng máy tính, thiết bị mạng, giao thức và các dạng tấn công phổ biến. | Đọc tài liệu và nội dung báo cáo, chọn phần cần thiết để làm cơ sở cho Chương 2. |
|  | Khang | Phân công nhiệm vụ . Thực hiện phần 1.3. Nội dung nghiên cứu: lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi và yêu cầu mô hình mạng công ty. | Phân tích yêu cầu đề tài, viết theo hướng thực hiện mô hình mạng cho Công ty CP kỹ thuật Hòa Phát. |
|  | Quang | 1.3. Nội dung nghiên cứu: hướng triển khai, bảng VLAN, chính sách truy cập và kết quả dự kiến. | Đối chiếu cấu trúc báo cáo, chuẩn hóa bảng biểu và rà soát để nội dung Chương 1 thống nhất. |
| 2 | Quang | 2.1. Mô hình mạng an toàn: thành phần chính, vùng mạng và công nghệ hỗ trợ. | Nghiên cứu tài liệu mạng doanh nghiệp, tổng hợp các công nghệ phù hợp như Firewall, VLAN, VPN, IDS/IPS. |
|  | Vượng | 2.2. Các mô hình mạng an toàn: phân cấp, DMZ, phân vùng VLAN và kết nối từ xa. | So sánh các mô hình, chọn nội dung phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ để đưa vào báo cáo. |
|  | Thuỷ | 2.3. Cấu trúc mô hình công ty: phân vùng LAN/DMZ/Internet và các thành phần chính. | Dựa vào yêu cầu công ty, đề xuất vùng mạng, thiết bị và bố cục sơ đồ tổng thể. |
|  | Hoàng | 2.3. Hoạt động mô hình: luồng truy cập, ứng dụng, phân hoạch IP và liên hệ nhu cầu phòng ban. | Mô tả hoạt động theo luồng dữ liệu, quyền truy cập và cách các phòng ban sử dụng tài nguyên. |
|  | Khang | Phân công nhiệm vụ, tổng hợp và làm file báo cáo. Thực hiện phần 2.4. Thực nghiệm: giới thiệu Packet Tracer và mục tiêu hệ thống thực nghiệm. | Tìm hiểu công cụ mô phỏng, xác định mục tiêu kiểm tra kết nối, VLAN, Server và mạng khách. |
| 3 | Khang | Thực hiện kịch bản kiểm thử tổng thể mô hình mạng an toàn: VLAN, định tuyến liên VLAN, Server, Wi-Fi Guest, ACL và vùng quản trị. | Dựa vào mô hình đã cấu hình trên Cisco Packet Tracer, lập bảng kiểm thử ping gateway, ping Server, kiểm tra truy cập Wi-Fi Guest và đối chiếu chính sách ACL. |
| 3 | Hoàng | Xây dựng kịch bản kiểm tra vùng DMZ và Web Server. | Phân tích mô hình LAN - DMZ - Internet, xác định luồng truy cập Web hợp lệ, kiểm tra truy cập từ Internet/LAN và kiểm tra chặn DMZ truy cập vào LAN. |
| 3 | Quang | Xây dựng kịch bản VLAN, ACL và kiểm tra Firewall/IDS. | Thiết kế bảng VLAN, xác định các luồng truy cập cần cho phép hoặc từ chối, sử dụng ACL và tình huống IDS để đánh giá khả năng kiểm soát truy cập. |
| 3 | Thuỷ | Xây dựng kịch bản kiểm tra phân vùng Internet - DMZ - LAN và chính sách ASA. | Dựa trên mô hình ba vùng, thiết kế các bước kiểm thử từ Internet vào DMZ, Internet vào LAN, DMZ vào LAN và LAN ra ngoài theo chính sách tường lửa. |
| 3 | Vượng | Xây dựng kịch bản VPN Site-to-Site và an ninh cổng mạng vật lý. | Thiết kế tình huống kiểm tra đường hầm IPsec giữa trụ sở và công trường, đồng thời mô phỏng Port Security, DHCP Snooping để bảo vệ lớp truy cập. |
| 4 | A B C D E | Công việc 1 Công việc 2 Công việc 3 Công việc 4 Công việc 5 |  |
| 5 | A B C D E | Công việc 1 Công việc 2 Công việc 3 Công việc 4 Công việc 5 |  |

Ngày …. tháng …. năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp